AI P-실무프로젝트(캡스톤디자인) 과제 계획서

| 1. 기본 정보 (Basic Information) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 과제명 (국문) | 사용자 지정 시각의 따릉이 부족 위험 예측 및 대여소 선택 지원 |  |  |
| 과제명 (영문) | Seoul Bike Shortage Risk Prediction and Station Selection for User Selected Times |  |  |
| 수행 기간 | 2026.9.1 ~ 2026.12.21 |  |  |
| 팀 | 팀 명: 분반/조: 2분반 2조 GitHub / Notion 페이지: https://github.com/Honggyu-Chun/P_Project [팀원1] 성명: 정은섭 학번: 이메일: Github : https://github.com/eunseop031 [팀원2] 성명: 정주영 학번: 이메일: Github : https://github.com/youngjuu3 [팀원3] 성명: 노아형 학번: 이메일: Github : https://github.com/holly6166-bit [팀원4] 성명: 전홍규 학번: 이메일: Github : https://github.com/Honggyu-Chun [역할분담] 모델·데이터 처리 2명 / 백엔드 1명 / 프론트엔드 및 평가 1명 |  |  |
| 지도교수 | 성 명: (인/서명) 학 과: 이메일: | 기업 멘토 | 성 명: 기업/기관명: 이메일: |
| 주제 구분 (해당 란에 체크) | [✓] 학생 자율 주제 [ ] 기업 수요 제안 주제 | 기업 수요 매칭 정보 (해당시 작성) | 기업/기관명: 제안 주제명: |
| AI-IPEI 특화지표 (해당 란에 체크) | ■ 특화산업 연계: [ ] Physical AI (로봇/자율주행) [ ] AI안전/보안/국방 [✓] 행정서비스/공공 AI |  | ■ 데이터 활용 구분: [ ] 기업 제공 원천 데이터 [✓] 공공 데이터/오픈 데이터셋 [ ] 크롤링/자체생성 데이터 |
| 창업역량 인증 관련 사항 | 해당 없음 |  |  |

2. 프로젝트 개요 및 필요성 (Overview & Problem Statement)

2.1 과제 요약 (Abstract - 15줄 이내)

본 과제는 사용자가 선택한 이용 예정 시각에 따릉이 대여소의 자전거가 0대일 위험을 예측하고, 기준 시각의 수량과 거리를 함께 보여주는 웹서비스를 제안한다. 2022~2025년 시간별 수량 자료 전체와 대여소 위치를 활용해 최근 변화, 계절·요일·시간대와 주변 대여소 상태를 학습할 계획이다. 이용 시각은 1~3시간 뒤를 1시간 간격으로 선택하도록 하고, 시간 특징 기반 모델과 주변 정보를 더한 모델·확률 결합을 같은 조건에서 비교한다. 예측 성능과 추천 유효율·추가 거리를 확인하며 불필요한 이동과 재탐색에 드는 시간 부담을 줄일 가능성을 검토한다.

2.2 개발 배경 및 문제 정의 (Problem Statement)

자전거를 이용하려는 시각은 조회 시점보다 늦을 수 있다. 그 사이 대여와 반납이 발생하므로 가까운 대여소의 수량만으로는 어느 곳을 선택할지 판단하기 어렵다. 이용 예정 시각의 부족 위험과 이동 거리를 함께 보여주어 이 선택을 돕고자 한다.

• 사용자는 위치와 이용 예정 시각을 선택하고, 주변 대여소의 기준 시각 수량과 예정 시각의 0대 위험·직선거리를 비교하도록 한다.

• 초기 범위는 기준 시각 이후 1~3시간이며 1시간 간격으로 지원할 계획이다. 예를 들어 14시 자료를 기준으로 15시·16시·17시 중 이용 시각을 선택한다.

• 화면은 보유 자료의 날짜와 기준 시각을 선택해 결과를 살펴보는 형태로 구성한다. 예측 대상은 해당 시각의 0대 여부이며 실제 대여 성공을 보장하는 의미는 아니다.

[그림 1 삽입 예정] 위치·기준 시각·이용 예정 시각 선택 → 기준 수량·예정 시각의 위험·거리 비교 → 후보 선택.

3. 프로젝트 목표 및 독창성 (Objectives & Innovation)

3.1 최종 개발 목표

예측 모델 개발

• 최근 수량·증감, 전일·전주 같은 시간의 패턴과 주변 대여소 상태를 이용해 1·2·3시간 뒤의 0대 확률을 예측할 계획이다.

• 1·2·3시간 예측 F1의 단순 평균을 주지표로 삼고, 검증에서 고른 최우수 단일 기준 모델보다 5%p 이상 개선하는 것을 도전 목표로 둔다. 이는 달성한 성과가 아닌 개발 목표이며 재현율·오경보를 함께 비교한다.

비교 화면과 결과 정리

• 기준 시각의 수량, 선택한 이용 시각의 부족 위험, 직선거리를 지도와 목록에서 비교하고, 같은 조건에서 단순 수량·거리 방식과 추천 결과를 비교할 계획이다.

• 추천 유효율을 높이면서 최근접 후보 대비 평균 추가 직선거리 100m 이내를 목표로 한다. 실행 안내와 비교 보고서를 결과물로 정리한다.

3.2 독창성 및 기존 선행 연구/서비스 대비 차별성

대여가능 수량 예측 연구는 과거 수량, 주변 대여소와 예측 간격을 입력으로 활용한다.[3] 본 과제는 이 접근을 따릉이의 0대 위험 예측과 이용 시각별 후보 비교에 적용하고자 한다.

• 단순히 미래 수량을 제시하는 데서 더 나아가 사용자가 고른 같은 시각을 기준으로 위험과 거리를 함께 비교하도록 설계한다.

• 자기 대여소 이력만 쓰는 기준 모델에 주변 정보를 추가해 효과를 확인하고, 같은 입력을 쓰는 학습기도 비교한다. LightGBM·CatBoost는 공개 학습기로 활용하며 자료 가공·특징 설계·모델 결합·비교 화면을 개발한다.[4]

4. 세부 개발 내용 및 방법 (Methodology & Architecture)

4.1 시스템 아키텍처 및 파이프라인

자료 가공·모델 학습·조회 API·비교 화면을 나누어 개발할 계획이다. 모델은 미리 학습해 저장하고, 화면 조회에는 선택한 시각의 예측과 기준 수량·거리만 반환한다.

• 대여소·기준 시각별로 최근 1·2·3시간 수량과 증감, 전일·전주 같은 시간의 수량, 요일·시간대를 만든다. 정답은 1·2·3시간 뒤 실제 기록의 0대 여부로 구성한다.

• 위치가 확인되는 기록에는 500m 안의 수량 평균·0대 비율과 가까운 5개 대여소의 변화를 더한다. 과거 위치가 불명확한 기록의 공간 특징은 결측으로 남긴다.

• 시간 특징만 쓰는 LightGBM·CatBoost를 기준으로 비교하고, 주변 특징을 더한 모델을 개발한다. 두 모델의 확률을 평균하는 결합도 비교해 검증 F1이 가장 높은 방식을 선택한다.

• FastAPI는 기준 위치·자료 날짜·기준 시각·예정 시각을 받아 주변 후보와 위험·기준 수량·직선거리를 반환하도록 한다. 모델 파일과 입력 특징의 순서를 함께 관리한다.

• 화면은 위치·시각 선택, 지도·목록 비교, 대여소 상세 순으로 구성한다. 예정 시각을 바꾸면 모든 후보의 위험을 같은 시각 기준으로 갱신하고 추천 순서를 보여준다.

[그림 2 삽입 예정] 2022~2025년 수량·위치 자료 → 시간 패널·특징·정답 → 기준·주변 모델 비교 → 예측 API → 시각별 후보 비교 화면.

4.2 적용 기술 스택 및 예외 처리(Edge Case) 방안

• Python·pandas로 자료를 가공하고 LightGBM·CatBoost·scikit-learn으로 학습과 평가를 수행할 계획이다. FastAPI와 HTML·CSS·JavaScript로 조회 기능과 화면을 구성한다.

• 모델을 저장해 조회에 사용하고, 자료 출처와 실행 방법을 함께 정리한다. 개발과 시연은 로컬 환경을 기준으로 한다.

• 자료가 없거나 이력이 부족한 대여소는 예측 불가로 표시한다. 누락 수량을 0대로 처리하지 않으며 후보가 없으면 안내 문구를 보여준다.

• 지원하지 않는 시각은 선택을 제한하고, 위치 권한이 없으면 검색으로 위치를 정하도록 한다. 거리는 직선거리임을 표시한다.

4.3 데이터 수집 및 학습/전처리 방안

사용할 데이터

• 수량 자료: 서울시 OA-22382의 2022년 1월~2025년 12월, 4년간 16개 분기 원본 전체를 활용할 계획이다. 원본을 연도·분기별로 보존하고 기간별 누락·중복과 유효 대여소 규모를 확인해 학습·검증·평가에 나누어 사용한다.[1]

• 위치 자료: OA-13252의 보유한 2024년 12월·2025년 6월 대여소 정보를 이용해 번호·이름·좌표를 대조하고 후보와 거리를 계산한다. 이전 기간의 위치를 확인할 수 없는 기록에는 현재 좌표를 소급하지 않는다.[2]

• 요일·시간대와 최근 수량 변화는 위 자료에서 생성한다. 추가 공공데이터는 추후 필요에 따라 연계할 수 있다.

전처리와 이용 원칙

• 파일별 헤더 유무·문자 인코딩과 날짜·시간대를 통일하고, 같은 대여소·시각의 동일 중복은 합친다. 수량이 충돌하는 중복과 목표 시각이 누락된 행은 학습·분류 평가에서 제외해 기록한다. 누락을 0대로 채우지 않으며 기준 시각까지의 정보만 입력한다.

• 공개된 대여소 단위 자료를 활용하고 개인별 이동기록은 다루지 않는다. 화면에서 입력한 위치를 별도로 보관하지 않으며 자료와 공개 소스의 이용조건을 확인한다.

5. 산학 멘토링 및 추진 일정 (Mentoring & Schedule)

5.1 주차별 추진 일정 (WBS)

수행 기간은 2026.9.1~2026.12.21로 두고 자료 정리 → 시간별 예측 모델 → API·화면 연결 → 동일 조건 비교 순으로 추진할 계획이다. 단계마다 확인할 산출물을 아래 표에 정리한다.

| 주차 / 마일스톤 | 주요 개발 및 수행 내용 | 비고 / 제출물 |
| --- | --- | --- |
| 1~8주차(기획 및 준비) | 0대 위험과 1~3시간 지원 범위를 정한다. 2022~2025년 자료의 키·중복·누락 검사 기준, 모델 입력과 API·비교 화면 구조를 설계한다. | 자료 목록·검수 기준·특징 목록·화면 설계 |
| 9주차(사전평가) | 대여소·시각별 패널과 미래 정답을 만든다. 최근 수량·전일·전주 특징의 기준 모델을 개발하고 위치·시각 선택 화면 초안을 연결한다. | 시간 패널·기준 모델·입력 화면 초안 |
| 10~12주차 (구현&1차 멘토링) | 주변 수량 특징과 CatBoost·확률 결합을 비교한다. 위험·기준 수량·거리를 반환하는 API와 지도·목록을 연결하고 11주차 멘토링을 반영한다. | 특징 생성기·예측 API·비교 화면·회의록 |
| 13~15주차 (고도화 & 2차 멘토링) | 검증에서 모델·임계값·거리 정책을 정한다. 이후 기간의 F1·저수량 오류·추천율·거리를 측정하고 누락·후보 없음 처리와 13주차 의견을 반영한다. | 선택 설정·성과지표 표·보완 화면·회의록 |
| 16주차 (최종평가) | 최종 모델과 설정·비교표를 정리한다. 로컬 실행, 필수 화면 흐름과 응답시간을 확인하고 시연·질의응답 및 개인별 기여 기록을 준비한다. | 실행 안내·비교 보고서·시연·기여 기록 |

5.2 산학 멘토링 사전 준비 및 피드백 환류 계획

• 11주차에는 주제와 개발 범위, 자료 활용 및 비교 방법을 검토받고, 13주차에는 예측 결과의 해석과 화면 구성을 검토받을 계획이다. 의견은 회의록과 수정 사항으로 연결한다.

• 기업 멘토 정보는 확정 후 기재하고 학교 양식에 맞춰 증빙을 준비한다. 교수 멘토링은 실제 진행 여부에 맞춰 관리한다.

• 모델·평가 2명, 데이터·백엔드 1명, 화면 1명으로 역할을 나누고 세부 담당자는 팀에서 정한다. 주요 작업과 검토 내용을 기록해 개인별 기여를 정리할 계획이다.

6. 기대효과, 정량적 성능 검증 및 성과지표 (Impact & Evaluation)

6.1 정량적 성능 검증 지표 및 벤치마크 평가 계획

시간 특징만 사용하는 LightGBM·CatBoost를 단일 기준 후보로 두고, 검증 평균 F1이 높은 하나를 주 비교 기준으로 고정한다. 주변 정보를 더한 모델·확률 결합과 상태 유지 규칙도 같은 조건에서 비교할 계획이다.

2022~2025년 전체 자료를 시간순으로 학습·검증·평가에 나눈다. 정답 시각이 구간 경계를 넘는 행은 앞 구간에서 제외한다. 모델·임계값·추천 정책은 검증에서 정하고 평가 결과에 맞춰 반복 변경하지 않는다.

| 검증 항목 | 목표·비교 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 예측 성능 주지표 | 최우수 단일 기준 모델 대비 평균 F1 +5%p 이상을 도전 목표로 둔다. | 1·2·3시간 F1[5]을 각각 구한 뒤 같은 비중으로 평균한다. 같은 평가 기간·대여소·표본에서 차이를 계산한다. |
| 상태 변화 포착 | 현재 1대 이상→목표 0대 구간의 재현율을 기준 모델 이상으로 유지한다. | 기준 수량이 1대 이상인 전체 표본에서 재현율·정밀도·오경보 수를 계산한다. 기준 수량 1~3대 구간도 따로 확인한다. |
| 추천 유효율 | 최근접 방식보다 높이고, 수량·거리 규칙 대비 차이도 공개한다. | 동일 요청에서 목표 수량이 1대 이상인 추천 수/전체 요청 수를 계산한다. 보류·정답 누락은 성공에 넣지 않는다. |
| 이동 부담 | 최근접 후보 대비 평균 추가 직선거리 100m 이내를 목표로 한다. | 같은 후보 집합에서 최근접 거리와의 차이를 구한다. 실제 추천한 요청의 평균·건수·보류율을 함께 기록한다. |
| 조회 응답 | 모델 로딩 후 조회 응답시간 p95 2초 이내를 목표로 한다. | 같은 PC에서 조회 100회를 측정한다. p95는 측정값의 95%가 이내인 시간이며 초기 로딩은 따로 기록한다. |
| 기능 동작 | 필수 5개 시나리오를 모두 통과하도록 한다. | 위치·시각 선택, 후보 비교, 범위 밖 시각, 자료 누락, 후보 없음의 입력·화면 결과를 확인한다. |

F1 +5%p는 상대 증가율 5%와 구분하는 도전 목표다. 실제 달성 여부와 간격별 결과를 함께 보고한다. 추천은 기준 시각의 후보를 고정한 가상 요청으로 평가하며 실제 대여 성공률과 구분한다. 정답 누락이 있으면 누락률과 성공·실패 가정의 추천율 범위도 함께 제시한다.

6.2 기대효과 및 결과물 활용 계획

이용자는 예정 시각의 부족 위험과 이동 거리를 함께 보고 대여소를 선택할 수 있을 것으로 기대한다. 가까운 곳을 다시 검색하는 부담을 줄일 가능성을 검토하고, 실제 대여 성공이나 시간 절감 효과는 후속 검증 과제로 남긴다.

• 결과물은 시각별 후보 비교 웹 화면, 예측 모델, 기준 방법과의 비교 보고서로 구성할 계획이다. 코드와 실행 안내는 공개 가능한 범위에서 정리한다.

• 발표는 이용 상황 → 문제 → 자료와 개발 방법 → 비교 계획 → 기대효과 순서로 준비한다. 사전 5분, 최종 7분 내외로 구성하고 분반별 발표 공지를 확인한다.

7. 참고문헌 (References)

[1] 서울 열린데이터광장. 서울시 대여소별 공공자전거 따릉이 대여가능 수량, OA-22382. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22382/F/1/datasetView.do

[2] 서울 열린데이터광장. 서울시 공공자전거 따릉이 대여소 정보, OA-13252. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13252/F/1/datasetView.do

[3] Ashqar, H. I., et al. Modeling bike availability in a bike-sharing system using machine learning. IEEE MT-ITS, 2017. https://arxiv.org/abs/2006.08352

[4] LightGBM·CatBoost 공식 구현. https://github.com/microsoft/LightGBM ; https://github.com/catboost/catboost

[5] scikit-learn. Classification metrics. https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html